# USER STORIES

Платформа Service

Версия 1.0 | Декабрь 2025

# Сводка

Всего: 70 user stories в 10 эпиках

Story Points: 260

Must: 45 stories | Should: 24 stories | Could: 1 stories

# Регистрация и онбординг

8 stories | 26 SP

| ID | User Story | Роль | Prior | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-001 | Как Клиент, я хочу зарегистрироваться по email, чтобы получить доступ к платформе | 🧑 | Must | 3 |
| US-002 | Как Клиент, я хочу войти через Google/Apple, чтобы не запоминать ещё один пароль | 🧑 | Must | 5 |
| US-003 | Как Клиент, я хочу подтвердить email/телефон, чтобы защитить свой аккаунт | 🧑 | Must | 3 |
| US-004 | Как Клиент, я хочу разрешить доступ к геолокации, чтобы видеть мастеров рядом | 🧑 | Must | 2 |
| US-005 | Как Клиент, я хочу заполнить базовый профиль, чтобы мастера знали, с кем работают | 🧑 | Should | 2 |
| US-006 | Как Мастер, я хочу создать профиль мастера, чтобы начать принимать клиентов | 👨‍🔧 | Must | 5 |
| US-007 | Как Мастер, я хочу указать свою локацию и радиус выезда, чтобы клиенты знали, где я работаю | 👨‍🔧 | Must | 3 |
| US-008 | Как Мастер, я хочу выбрать категории услуг, чтобы меня находили по нужным запросам | 👨‍🔧 | Must | 3 |

# Поиск мастеров

7 stories | 31 SP

| ID | User Story | Роль | Prior | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-010 | Как Клиент, я хочу искать мастеров по категории, чтобы найти нужного специалиста | 🧑 | Must | 5 |
| US-011 | Как Клиент, я хочу видеть мастеров на карте, чтобы выбрать ближайшего | 🧑 | Must | 8 |
| US-012 | Как Клиент, я хочу фильтровать по цене и рейтингу, чтобы найти подходящего по бюджету | 🧑 | Must | 5 |
| US-013 | Как Клиент, я хочу фильтровать только верифицированных, чтобы доверять мастеру | 🧑 | Should | 2 |
| US-014 | Как Клиент, я хочу видеть мастеров с выездом на дом, чтобы не ехать в салон | 🧑 | Should | 3 |
| US-015 | Как Клиент, я хочу использовать автодополнение в поиске, чтобы быстрее найти услугу | 🧑 | Should | 5 |
| US-016 | Как Клиент, я хочу сортировать результаты, чтобы видеть лучших/ближайших/дешёвых первыми | 🧑 | Must | 3 |

# Профиль и портфолио мастера

9 stories | 35 SP

| ID | User Story | Роль | Prior | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-020 | Как Клиент, я хочу просматривать профиль мастера, чтобы оценить его опыт | 🧑 | Must | 3 |
| US-021 | Как Клиент, я хочу смотреть фото работ мастера, чтобы оценить качество | 🧑 | Must | 3 |
| US-022 | Как Клиент, я хочу смотреть короткие видео мастера, чтобы увидеть процесс работы | 🧑 | Must | 5 |
| US-023 | Как Клиент, я хочу читать отзывы о мастере, чтобы узнать мнение других клиентов | 🧑 | Must | 3 |
| US-024 | Как Клиент, я хочу видеть рейтинг и статистику отмен, чтобы выбрать надёжного мастера | 🧑 | Must | 2 |
| US-025 | Как Мастер, я хочу загружать фото своих работ, чтобы показать своё мастерство | 👨‍🔧 | Must | 5 |
| US-026 | Как Мастер, я хочу загружать короткие видео (15 сек), чтобы привлечь больше клиентов | 👨‍🔧 | Must | 8 |
| US-027 | Как Мастер, я хочу привязывать работы к услугам, чтобы клиенты видели примеры конкретных услуг | 👨‍🔧 | Should | 3 |
| US-028 | Как Мастер, я хочу загружать сертификаты, чтобы подтвердить квалификацию | 👨‍🔧 | Could | 3 |

# Услуги и прайс-лист

6 stories | 19 SP

| ID | User Story | Роль | Prior | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-030 | Как Мастер, я хочу создать список услуг, чтобы клиенты знали, что я предлагаю | 👨‍🔧 | Must | 5 |
| US-031 | Как Мастер, я хочу указать цену и длительность, чтобы клиенты планировали время и бюджет | 👨‍🔧 | Must | 3 |
| US-032 | Как Мастер, я хочу создать кастомную услугу, чтобы предложить уникальный сервис | 👨‍🔧 | Should | 3 |
| US-033 | Как Мастер, я хочу указать несколько валют, чтобы работать с иностранными клиентами | 👨‍🔧 | Should | 3 |
| US-034 | Как Мастер, я хочу настроить доплату за выезд, чтобы компенсировать дорогу | 👨‍🔧 | Should | 3 |
| US-035 | Как Клиент, я хочу видеть полный прайс мастера, чтобы выбрать нужную услугу | 🧑 | Must | 2 |

# Календарь и расписание

5 stories | 26 SP

| ID | User Story | Роль | Prior | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-040 | Как Мастер, я хочу настроить рабочие часы, чтобы клиенты записывались в удобное время | 👨‍🔧 | Must | 5 |
| US-041 | Как Мастер, я хочу добавить выходные и отпуск, чтобы не получать записи в эти дни | 👨‍🔧 | Must | 3 |
| US-042 | Как Мастер, я хочу синхронизировать с Google Calendar, чтобы не вести два календаря | 👨‍🔧 | Should | 8 |
| US-043 | Как Мастер, я хочу видеть свои записи в календаре, чтобы планировать день | 👨‍🔧 | Must | 5 |
| US-044 | Как Клиент, я хочу видеть свободные слоты мастера, чтобы выбрать удобное время | 🧑 | Must | 5 |

# Бронирование

10 stories | 28 SP

| ID | User Story | Роль | Prior | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-050 | Как Клиент, я хочу записаться к мастеру, чтобы гарантировать себе время | 🧑 | Must | 5 |
| US-051 | Как Клиент, я хочу указать адрес для выезда, чтобы мастер приехал ко мне | 🧑 | Should | 3 |
| US-052 | Как Клиент, я хочу добавить комментарий к записи, чтобы предупредить о нюансах | 🧑 | Should | 2 |
| US-053 | Как Клиент, я хочу отменить запись, чтобы освободить время, если планы изменились | 🧑 | Must | 3 |
| US-054 | Как Клиент, я хочу перенести запись, чтобы не терять бронь | 🧑 | Should | 3 |
| US-055 | Как Клиент, я хочу записаться повторно к тому же мастеру, чтобы не искать заново | 🧑 | Should | 2 |
| US-056 | Как Мастер, я хочу подтвердить запись, чтобы контролировать своё расписание | 👨‍🔧 | Must | 3 |
| US-057 | Как Мастер, я хочу отклонить или перенести запись, чтобы управлять своим временем | 👨‍🔧 | Must | 3 |
| US-058 | Как Мастер, я хочу отметить завершение услуги, чтобы закрыть запись и получить отзыв | 👨‍🔧 | Must | 2 |
| US-059 | Как Мастер, я хочу отметить неявку клиента, чтобы зафиксировать no-show | 👨‍🔧 | Should | 2 |

# Отзывы и рейтинги

5 stories | 13 SP

| ID | User Story | Роль | Prior | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-060 | Как Клиент, я хочу оставить отзыв о мастере, чтобы помочь другим с выбором | 🧑 | Must | 3 |
| US-061 | Как Клиент, я хочу поставить оценку от 1 до 5, чтобы быстро оценить качество | 🧑 | Must | 2 |
| US-062 | Как Мастер, я хочу оставить отзыв о клиенте, чтобы предупредить других мастеров | 👨‍🔧 | Should | 3 |
| US-063 | Как Мастер, я хочу видеть отзывы о клиенте, чтобы решить, принимать ли его | 👨‍🔧 | Should | 2 |
| US-064 | Как Мастер, я хочу добавить клиента в чёрный список, чтобы не получать от него записи | 👨‍🔧 | Should | 3 |

# Лента и социальные функции

8 stories | 31 SP

| ID | User Story | Роль | Prior | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-070 | Как Клиент, я хочу листать ленту работ мастеров, чтобы вдохновляться и искать идеи | 🧑 | Must | 8 |
| US-071 | Как Клиент, я хочу видеть ленту по геолокации, чтобы находить мастеров рядом | 🧑 | Must | 5 |
| US-072 | Как Клиент, я хочу подписаться на мастера, чтобы видеть его новые работы | 🧑 | Must | 3 |
| US-073 | Как Клиент, я хочу лайкать посты, чтобы сохранять понравившееся | 🧑 | Must | 2 |
| US-074 | Как Клиент, я хочу комментировать работы, чтобы задать вопрос или похвалить | 🧑 | Should | 3 |
| US-075 | Как Клиент, я хочу поделиться профилем мастера, чтобы рекомендовать друзьям | 🧑 | Should | 2 |
| US-076 | Как Мастер, я хочу публиковать посты с работами, чтобы привлекать клиентов | 👨‍🔧 | Must | 5 |
| US-077 | Как Мастер, я хочу видеть статистику постов, чтобы понимать, что популярно | 👨‍🔧 | Should | 3 |

# Чат и коммуникации

6 stories | 21 SP

| ID | User Story | Роль | Prior | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-080 | Как Клиент, я хочу написать мастеру в чат, чтобы задать вопрос перед записью | 🧑 | Must | 5 |
| US-081 | Как Клиент, я хочу отправить фото в чат, чтобы показать, что хочу получить | 🧑 | Must | 3 |
| US-082 | Как Клиент, я хочу получать push-уведомления, чтобы не пропустить сообщение | 🧑 | Must | 5 |
| US-083 | Как Клиент, я хочу настроить напоминания о записи, чтобы не забыть о визите | 🧑 | Should | 3 |
| US-084 | Как Мастер, я хочу отвечать клиентам в чате, чтобы консультировать до записи | 👨‍🔧 | Must | 3 |
| US-085 | Как Мастер, я хочу видеть контакты только после подтверждения, чтобы защитить приватность | 👨‍🔧 | Must | 2 |

# Премиум и монетизация

6 stories | 30 SP

| ID | User Story | Роль | Prior | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-090 | Как Клиент, я хочу оформить премиум-подписку, чтобы получать скидки 5% | 🧑 | Must | 5 |
| US-091 | Как Клиент, я хочу отключить рекламу, чтобы не отвлекаться | 🧑 | Should | 2 |
| US-092 | Как Мастер, я хочу оформить премиум-статус, чтобы быть выше в поиске | 👨‍🔧 | Must | 5 |
| US-093 | Как Мастер, я хочу пройти верификацию KYC, чтобы получить галочку доверия | 👨‍🔧 | Should | 8 |
| US-094 | Как Клиент, я хочу пригласить друга по реферальному коду, чтобы получить бонус | 🧑 | Must | 5 |
| US-095 | Как Мастер, я хочу видеть свою статистику доходов, чтобы анализировать бизнес | 👨‍🔧 | Should | 5 |

# Приоритизация (MoSCoW)

Must: Критично для MVP, без этого продукт не работает

Should: Важно, но можно отложить на v1.0

Could: Желательно, бэклог

— Конец документа —